# ***BẢN KẾ HOẠCH***

Môn: Lập trình Java

Gv: Trương Bá Thái

**A. Thành viên**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Họ Tên** | **% công việc tham gia** |
| 22211TT0024 | Lê Duy Anh Tú | 25% |
| 22211TT0063 | Sok Kim Thanh | 25% |
| 20211TT3177 |  | 25% |
| 20211TT1903 |  | 25% |

**B. Kế hoạch:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công Việc** | **Thời gian thực hiện** |
| 1 | Lên sơ đồ mô tả Mockup | 25/04 – 02/05 |
| 2 | Code Mockup | 03/05 – 09/05 |
| 3 | Thiết lập cơ sở dữ liệu (Hướng đối tượng) | 10/05 – 16/05 |
| 4 | Thiết lập cơ sở dữ liệu (SQL) | 17/05 – 23/05 |
| 5 | Liên kết SQL với form Mockup | 24/05 – 30/05 |
| 6 | Tập trung test chương trình + Cải thiện | 31/05 - 06/06 |

**C. Phân Công**